第二轮四川省级生态环境保护督察第十九项整改任务完成情况表

整改任务	《乐山市贯彻落实四川省生态环境保护督察反馈意见整改任务清单》第十九项整改任务：全市挥发性有机物治理进展缓慢，2020年夏季臭氧污染连续超标，夹江县59家陶瓷企业基本未安装挥发性有机物收集处理装置，峨眉山宏昇药业、金威利制鞋公司挥发性有机物治理设施简易低效。
整改责任单位	市生态环境局，峨眉山市、夹江县党委、政府
整改目标	加快全市挥发性有机物治理进度，减少夏季臭氧污染超标天数，增加并更换峨眉山宏昇药业、金威利运动用品有限公司挥发性有机物治理设施;完成夹江县陶瓷企业喷墨工艺挥发性有机物整治。
整改措施	市生态环境局：制定《乐山市2021年全力攻坚加快扭转环境空气质量工作方案》，推进全市挥发性有机物治理，开展臭氧污染防治攻坚。

夹江县：1.对所有陶瓷企业进行核查，确定需要开展喷墨工艺挥发性有机物整治的陶瓷企业名单。2.按照排污许可管理要求，全县所有使用喷墨印花设备的陶瓷企业完成喷墨工序二级活性炭VOCs治理，现已正常运行，VOCs排放低于国家标准。

峨眉山：（一）峨眉山宏昇药业股份有限公司。1.增加移动式吸风罩，对抽料过程及抽料时溢出的VOCs进行有组织收集处理。2.危废暂存间增设VOCs抽气口，并用风速仪检测VOCs抽气口风速、用烟雾发生器检验VOCs抽气口收集效果；3.开展LDAR监测。

（二）峨眉山金威利运动用品有限公司。1.增加粘胶工段、油压开炼工段废气收集处理设施；2.更换已损坏的紫外灯并加强日常运维管理；3.增加危险废物暂存间抽风量，进行收集处理，减少刺激性气味。
整改主要工作及成效	市生态环境局：已制定《乐山市2021年全力攻坚加快扭转环境空气质量工作方案》，推进全市挥发性有机物治理，开展臭氧污染防治攻坚。

峨眉山：（一）峨眉山宏昇药业股份有限公司。1.生产现场已安装移动式吸风罩。2.移动吸风罩改造安装完后用风速仪对每一个移动收集点的风速进行检测并根据检测结果调整风压使之均匀分布，用烟雾发生器验证收集效果。3.已开展LDAR检测，检测的密封点共计1951个，应维修与复测的密封点共计8个，实际修复密封点共计8个。修复后检测，修复成功率100%。

（二）峨眉山金威利运动用品有限公司。1.粘胶工段已加装活性炭吸附装置，加强日常对废气收集处理设施的运行检查，保持设备正常运行，定期更换活性炭过滤器，做好设备运行记录。油压、开炼工段挥发性有机物未收集处理的问题，已完成设备安装使用。2.已将损害灯管和整流器更换，企业在生产线运行期间，每天进行班前、班后检查，能及时对损坏的光氧设施灯管开展维修、替换，并做好运维记录。3已经加装两台风机，随时保证设备正常运行。

夹江：已对所有陶瓷企业进行核查，确定需要开展喷墨工艺挥发性有机物整治的陶瓷企业39家。已按照排污许可管理要求，在陶瓷企业喷墨工艺采用二级活性炭治理技术，现已正常运行，VOCs排放低于国家标准。完成挥发性有机物专项整治。