附件

第二轮省级生态环境保护督察第十六项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 2017年，群众向中央环境保护督察组反映长征药业夜间扰民问题，乐山市上报已完成整改。但督察发现，长征药业生产车间与居民楼间隔不足100米，其扰民问题未得到根本解决。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市经济信息化局 |
| 整改目标 | 加强噪声治理改造，扰民问题得到有效解决。 |
| 整改措施 | 1．调整长药公司706新霉素车间搅拌电机启动和消罐排气工艺操作时间，避免夜间操作。 2．长药公司污水处理站空压机房门窗进行封闭，面向“锦绣星城”一面的内墙加装隔音棉；706发酵车间临“青江．兰台府”一侧整体安装隔音挡墙(板）；对706车间制水岗位三台水泵加装隔音罩，纯化水泵房安装隔音门；污水处理站气浮车间空压机搬迁至密闭房间。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.长药公司已调整706新霉素车间工艺操作时间，在21:00-07:00时段，不启动搅拌电机和进行消罐排气。 2.污水处理站空压机房面向“锦绣星城”一面窗户已完成封闭，内墙隔音棉已加装完毕；706车间制水岗位三台水泵已完成加装隔音罩，纯化水泵房已安装隔音门；污水处理站气浮车间空压机已移至密闭房间；706车间靠“青江.兰台府”一侧加装隔音挡墙（板）已于2021年3月26日完工。 |